各位团队成员：

你们好！

根据《市场状态识别与预测研究手册 V28》Stage 0 的规划，我们需要对 F01–F23 共 587 项细化特征进行全量清点、构造落表与 PIT 验证。特征工程攻坚期为 2026年8月11日至2026年8月16日（不到一周的时间）。现将具体分组名单、人员分工、任务清单及排期要求通知如下：

### 一、 分组名单与细化任务清单

本期分为 5 个双人小组。每组两人采用 A 负责实现（公式、PIT、落表与回放）、B 负责交叉复核（winsor/标准化时点、缺失处理与无 future shift） 的协作机制，完成后角色轮换并与其他组进行交叉 review。

#### G1｜市场价量核心状态（126 项特征）

●责任人：孙海崴、李佳璇

●对应特征族：F01（收益趋势回撤）、F02（波动跳跃尾部）、F03（宽度横截面）、F04（流动性拥挤）、F06（分钟日内结构）

●主要数据源：Stock/IndexDailyBar、StockMinuteBar、Universe/停牌/涨跌停/交易状态表

●核心交付任务：

  - 统一 Universe 口径（raw 与 tradable），构造等权/市值加权收益及复利累计。

  - 实现波动/半方差/跳跃、市场宽度离散/背离、流动性与拥挤综合分。

  - 完成分钟级聚合（开尾盘收益、U型拟合、日内相关性）。

  - 交付 STATE-CORE 核心字段与 state_feature_snapshot 首版，并通过 PIT Replay 测试。

#### G2｜行业风格·相关网络·资金流（108 项特征）

●责任人：何昱樟、吴浩海

●对应特征族：F05（行业风格相关）、F08（资金流杠杆持仓）、F23（行业概念网络）

●主要数据源：行业/概念 PIT membership、风格指数、融资融券、ETF 份额、互联互通

●核心交付任务：

  - 按日 PIT 重建行业/概念 membership 表（成分调整日生效）。

  - 构造行业扩散、轮动速度、领导集中度及网络指标（模度/中心度/MST）。

  - 计算风格价差、相关收敛及资金流驱动的“风格拥挤”。

  - 明确概念/主题特征仅作为 Overlay/Factor Environment 的约束说明。

#### G3｜股指衍生品·离岸与全球前瞻风险（125 项特征）

●责任人：肖修权、戚秋原

●对应特征族：F07（期货期权隐含）、F12（港股离岸人民币）、F13（美股全球风险）、F14（商品航运供应链）、F19（期权 Gamma 对冲）

●主要数据源：中金所期货/期权、港交所/离岸数据、Cboe/FRED/OFR、商品航运指数

●核心交付任务：

  - 跨市场时间对齐（重点锁定 A 股开盘前可得数据）。

  - 计算期货基差、期限结构、ATM IV、偏度及 VRP。

  - 构造 AH 溢价、CNH/A50 隔夜、VIX 期限结构与全球金融压力指数。

  - 构造 GEX/Gamma 集中度代理（在无做市商净持仓时统一命名为 *_proxy）并进行符号情景敏感性分析。

#### G4｜国内宏观·利率·政策·数据治理（108 项特征）

●责任人：陈远恒、陆殷世杰

●对应特征族：F09（利率货币信用）、F10（宏观增长通胀地产）、F11（政策公告情绪）、F16（日历数据质量）

●主要数据源：中国货币网/中债/PBOC/NBS/SAFE、公告与事件日历维表

●核心交付任务：

  - 建立宏观发布日历与 vintage 数据库，严格按发布日期（release_date）做 as-of 对齐。

  - 构造 DR007、曲线斜率、信用利差、M1-M2、社融与信用脉冲。

  - 构造宏观/政策意外值及公告事件强度。

  - 搭建 F16 日历与数据质量治理层（交易日历、数据陈旧度、修订标记、制度版本表 market_rule_version）。

#### G5｜因子与模型健康治理（120 项特征）

●责任人：张佳音、张博睿

●对应特征族：F15（因子模型健康）、F17（微观结构订单流）、F18（动量崩溃尾部）、F20（隐式状态潜变量）、F21（漂移拥挤防衰减）、F22（因子家族软状态）

●主要数据源：现有因子值、严格 OOS 日志、分钟数据（BVC 代理）、模型衍生输出

●核心交付任务：

  - 建立 raw-factor shadow ledger（基于未门控原始因子计算标签）。

  - 实现 Factor Health 底座（IC/ICIR、衰减半衰期、残差漂移、PSI/MMD）。

  - 计算谱拥挤、持仓重叠、家族有效/衰减/反转概率及动量崩溃风险。

  - 构造分钟 BVC 压力代理，并对 F20 隐式状态输出完成泄漏审计。

### 二、 每日 To-Do 排期与清点 DDL（20260811 - 20260816）

整体进度严格按照 0A 清点 ➔ 0B 补数 ➔ 0C 实现/回放 ➔ 0D 交叉验收 四步推进：

●Day 1（08/11）

○12:00 DDL：完成组内 0A 清点，锁定 587 项特征状态矩阵（明确分类为 A Ready / B Derivable / C External Gap / D Not PIT-safe）。

○20:00 DDL：提交各组 Raw Data Gap 清单，完成基础字段与原始数据补齐计划。

●Day 2（08/12）

○20:00 DDL：完成核心 P0 特征公式编写与基础数据清洗，建立 state_feature_snapshot 基础表结构。

●Day 3（08/13）

○20:00 DDL：完成剩余 P1/P2 可构造特征（B 类）代码实现，统一交叉标准化与缺失值处理逻辑。

●Day 4（08/14）

○20:00 DDL：完成全量特征落表，生成公式 Hash 与版本号；各组跑通任意历史交易日的 PIT 回放测试。

●Day 5（08/15）

○18:00 DDL：启动 0D 交叉复核，按以下映射进行相互审核与抽查（包含极端行情、停复牌、调仓日等）：

■G1 ↔ G5（量价 ↔ 因子）| G2 ↔ G4（行业 ↔ 宏观）| G3 ↔ G1（衍生品 ↔ 量价）| G4 ↔ G2（宏观 ↔ 行业）| G5 ↔ G3（因子 ↔ 衍生品）

●Day 6（08/16）

○17:00 DDL：修复交叉复核发现的所有口径或 PIT 缺陷。

○20:00 DDL：汇总提交 Feature Store v1 及 G0 阶段验收报告。

### 三、 执行纪律

- 接口与快照统一：所有组必须使用统一函数接口与 state_feature_snapshot 快照表，严禁私自保留组内私有字段版本。

- 严格 PIT 纪律：每个特征必须附带 available_time 与 release_date。外部缺失特征直接登记为 C 类 Gap，严禁使用事后数据或静态历史进行回填。

- Stage 0 门禁（G0 Pass）：Stage 0 是 Critical Path 的第一步，唯有全员 100% 确认特征状态并通过 PIT Replay 测试，系统才正式开启 Stage 1 状态模型训练。

请大家收到邮件后回复确认。如有疑问，请同步反馈。

Best,

Jason